# 第六章、實質執行計畫
為完整改善永福社區農村生活，在各期分項的投資中包含了軟、硬體，構想中並涵蓋節能減碳、綠建築及生態保育概念；各項投資則在多次與地方進行工作會議、地方人士及現地調查後，進行永福社區發展方向檢討及修正，將地方所提出的工程種類及項目，先以評估其可行性，以確立執行的優先順序，而評估的原則如下：
一、需符合法定的規定項目。
二、以能改善或維護多數人的利益為原則。
三、有急迫性的投資需求，如災害的防制、文化及生態的保存等。
四、可以創造當地未來的經濟效益。
五、土地使用沒有問題(私有地需有土地使用同意書)。
六、居民參與度高，可負起自我維護的責任。
七、有地方的的共識，並具有民意基礎。
## 第一節、分期分項投資構想
為推動農村再生12項建設工作，且配合產業行銷推廣，第一期（100-102年）進行社區自明性及公共設施與生活環境改善，第二期（103-105年）主要推動社區產業推廣行銷，環境改善仍為持續施作要點，第三期（106-109年）推動社區自然生態環境與休閒觀光的結合；綜合三期十年期間的軟硬體設施、持續推動對產業的發展、輔導產業再造、社區人才培訓，推動社區終身學習機制，培養社區軟實力。
第一期（民國100-102年）
除了優先改善核心聚落生活整體環境、並強化社區現有特色之外，也考量社區安全，將通學步道、避車道設計及老人照護設施等列為第一期施工項目；再者為與龍眼林社區協同辦理中寮鄉老人送餐活動，於第一期即設置社區大灶腳；另因中寮鄉之社區產業季於每年皆有持續性活動，為此，永福社區之產業季活動空間實有急迫性的考量，於第一期先規劃炭培體驗區及每年度之社區人力培訓課程。
第二期（民國103-105年）
藉由社區特色巷道(石藝街、炭培街…)及主題性口袋公園(四季公園、棋奕開講公園…)、廟埕廣場的環境改善建設，塑造社區整體意象；並配合輔導產業轉型，推廣無毒農業區、觀光果園、農村商店建置及品牌建立；另將空屋整建，規劃一文物展示館陳列社區農產工具及歷史文物等。期待第一期之規劃設置豐富社區生活機能及人文色彩，第二期產業轉型、社區意象整體塑造，兩期規劃共同結合，帶動並創造社區休憩空間的豐富度及農產品地產地銷之精神，並於第三期發展社區生態、果園觀光及產業推廣。
第三期（民國106-109年）
本期以社區自然生態環境資源及教育休閒區塊的規劃為主，主要目的讓永福生態在教育之下，由社區為出發點，對外延伸出生態保育概念；再者配合社區年度活動，讓活動更多元化吸引更多外來遊客，第二期的農村商店就能發揮其最大的效益；針對各項工程進行整合、設置社區全區之指標系統。
另除了規劃之三期之十年各有重點之分項投資之外，亦將永福同享園遊會等項目固定安排於每一年的建設目中，營造社區未來長期自主經營之推廣活動。
表6-1：100-109年度分期分項投資彙整表
項目		計畫名稱	初步構想	類別
農 / 水 / 路 / 修 / 建	1	福長產業道路農路整修及避車道設計	於迴轉山路之適當地點設置避車彎，避免車輛往來行駛危險	硬體
社 / 區 / 照 / 護	1	老人照護設施	未來將依需求於每戶改善其老人行動動線及扶手等輔助設施；老人身上或家中透過家中電信，設置緊急救援連線服務系統	硬體
	2	老人活動	社區凝聚力多半源自於團體活動的附加價值，經由多次工作會議，社區居民期待能有更多元的活動：拼布針藝、書法、國樂、搥球隊、健康操、創意及傳統廚藝教室	軟體
	3	社區大灶腳-老人送餐服務	中寮鄉目前僅龍眼林供應全中寮鄉送餐服務，幾經龍眼林協會溝通協調，希望透過農村再生計畫設置一社區大灶腳，未來中寮鄉老人送餐服務可依地域分為北中寮(龍眼林)及南中寮(永福)。目前規劃於永康國小廚房	硬體
水 / 資 / 源 / 設 / 施	1	藍帶資源教育及探索區	平林溪現階段地方已舉辦過龍舟比賽活動，未來期望能將對水資源之永續概念導入地方，規劃出具環境教育意義之藍帶活動區	硬體
	2	平林溪周邊綠美化	將森林涵養水源的概念及資源永續發展精神宣導之，未來期望能規劃一個健康無污染的活水教育區	硬體
水 / 保 / 防 / 災	1	永福野溪清淤工程	嚴重土砂問題之河川及溪流，進行防淤積對策	硬體
	2	防災教育宣導	定期進行社區的防災宣傳或大規模的防災演練活動	軟體
傳 / 統 / 建 / 築	1	個別宅院整建	建議社區院子改以透水鋪面及草皮作為空間上的改善；在水泥及鐵皮圍牆改以綠籬或社區特色龍眼木等資材作美化；社區廢棄空屋修建、綠美化做文物展示館使用。	硬體
	2	農村商店建置	農產品運送於此地集中管理後，外運銷售外，遊客們在體驗完相關的產業活動後，也可前往此處採購農產品	硬體
	3	玄武宮廟埕改善	廟埕廣場鋪面改善及周邊綠美化設計	硬體
景 / 觀 / 環 / 境	1	炭培體驗區	此區為讓遊客了解及體驗炭培龍眼過程之樂趣。	硬體
	2	社區系列指示牌及入口意象	重要路口規劃設置入口意象，藉由路口視覺識別的界定與重塑，加強入口意象之營造	硬體
	3	聚落照明改善	依社區整體形象規劃，照明設備將加入社區特色元素，發展專屬永福社區之照明設備	硬體
	4	衛生室鋪面改善及綠美化	將現有鋪面改為透水鋪面，利用綠籬取代現有水泥紅磚牆，再加以綠化	硬體
	5	生態資源調查	每年依四季進行生態調查，舉辦生態保育教育宣導4場及生態解說教育課程5場，生物資源解說手冊100本	軟體
	6	蝙蝠洞生態遠端監控系統	在此區生長的為台灣特有種--台灣鼻葉蝠，在考量與自然和諧相處下，可規畫遠端監控系統，利用監視器觀察其生活史，讓遊客在觀賞蝙蝠時，也能不騷擾到這群小嬌客，並可配合假日駐點的專業生態解說，使其成為大自然的生態教育。	硬體
	7	七星亭造林	於週邊規劃造林區域，同時綠美化環境，舉辦遊林活動	硬體
	8	永康國小環境綠美化	周邊植栽綠美化	硬體
	9	生態池解說平台	社區有豐富且多樣性的生物資源，適合規劃為一教育生態池，讓平常沒機會接觸大自然的遊客們，能藉此享受自然的環繞	硬體
	10	濕地環境重建	引進乾淨水源，種植水生植物，設置導覽解說牌	硬體
	11	好漢坡整修工程	原有步道整治，植栽綠化環境，設置解說牌及導覽指標牌	硬體
	12	萬應公廟周邊綠美化	植栽綠美化，出水口整飾	硬體
	13	石頭廟休憩空間綠美化	現為當地居民合資所建構之廟宇，為供奉福德正神保佑地區平安和諧，建材方面主要使用平林溪下游周邊不同大小之石頭所建構而成，為其一大特色	硬體
	14	日月洞觀景平台	設置觀景平台，植栽綠美化環境	硬體
	15	社區活動中心屋頂綠化	綠屋頂以質量輕、成本低、維護少的綠化技術，以達隔熱降溫	硬體
交 / 通 / 道 / 路	1	社區巷道空間改善	改善巷道鋪面，部份的零星空間菜園亦是改善的重點。玄武宮廣場周邊巷道另規劃有特色巷道，如石藝街及炭培街。	硬體
	2	通學步道設立	在較為危險的路口，設立一手動鈕的紅燈，並於通行道路上劃設斑馬線及安全標語的設立	硬體
	3	139線道路指標系統	設置永福社區與周邊景點導覽解說設施，及永福社區地圖解說牌	硬體
	4	生態單車道	以生態工法為基礎，加強植栽、簡單的道路標線及指標設施等施，營造出自行車道之動線與氛圍	硬體
景 / 觀 / 休 / 閒	1	口袋公園-歷史轉運站	早期的舊糖鐵路線-撻仔灣站， / 本區以懷舊時光回流的概念，讓空間在配置上有時光回溯的錯覺；透過台糖申請，將舊火車頭、枕木石板結合平林溪石材為主要設計元素，配點背景彩繪，增加空間感，並利用步行動線加深鐵道的主題性	硬體
	2	口袋公園-棋奕開講公園	位於139縣道第八鄰處，重新營造年長者對當時農閒時，休憩下棋的記憶，設計將以香蕉為主體的民俗植物區，再搭配較具代表性的鄉土藥用植物，規劃成為開講聊天、下棋泡茶的休憩新樂園，亦可做為民俗藥用植物的解說教育區	硬體
	3	口袋公園-四季花園	本區規劃適地適種的本土原生植物為主，並分類為四季不同的開花植物，以喬木及灌木等多元化的林型做複層林的配置，分別在不同區塊種植之	硬體
	4	奉茶亭	利用石藝或石材的雕刻點綴整體景觀，在其空地上一用平林溪石頭為主要的鋪面材料，動線上為一蜿蜒型態，就有如平林溪流動的方向	硬體
	5	多元果香新興果樹推廣園區	結合產業的推廣、栽種各式各樣的繽紛果香多元產區	硬體
	6	紅龍果觀光果園	永福社區的紅龍果一年分批次開花結果，幾乎全年有花果，不僅可嚐果亦可賞花	硬體
	7	無毒柳丁園	結合產業的推廣、示範柳丁無毒栽培法	硬體
	8	戀香蜂蜜生產區	配合蜜蜂作息季節，適當開放，能讓旅客參觀並了解蜂蜜的產製過程，了解大自然中蜜蜂與花粉之傳媒授粉生態關係	硬體
	9	旺來森林造林活動	規劃造林區域，舉辦遊林活動	硬體
	10	鐵馬驛站	設置景觀平台及休憩座椅，建立解說導覽牌同時進行植栽綠化	硬體
	11	登山步道-日月洞路線	規劃採筍小徑及情人相思步道，以原有步道維護，設置休憩座椅及綠美化	硬體
	12	登山步道-萬丹山路線	規劃設置吊橋，植栽綠化環境，設置休憩座椅及解說導覽牌
	13	親水賞蝶步道	選擇生態敏感度較低之山區既有古道，分級規劃不同困難度的登山路線，一來可鼓勵社區年長者起身運動，再者可吸引外地登山好手健行挑戰，以及觀光遊客亦可全家同遊體會永福社豐富的自然生態	硬體
	14	文化產業活動	結合社區誌，每年舉辦端午龍舟划水活動及龍眼採收季節活動	軟體
資 / 源 / 回 / 收	1	環保志工隊	針對社區各角落定期作檢視及整理，對於雜亂私家戶亦給予勸導及協助整理	軟體
網 / 路 / 資 / 訊	1	社區網路系統建置	a.整合性網頁建構 / b.研發節慶宣傳伴手品	軟體
其 / 他	1	農村社區人力營造培訓	規畫庭園造景課程、手藝教學-石雕、拼布及農村再生培根課程	軟體
	2	社區品牌建立	藉由專業行銷及點子設計公司，設計、包裝農產品，並透過社區所生產之高品質產品建立消費者信心，逐步確立產品之品牌	軟體
	3	自然農法示範區	a.產業相關輔導教育課程 / b.聘請無毒、有機農業專家 / c.無毒農業生產標準作業 / d.輔導有意願農民無毒農業產品	軟體

註：農村再生條例第十二條所列之公共設施建設項目-1.農村社區內老舊農水路修建、2.農村社區
    照顧服務設施、3.自用自來水處理及水資源再利用設施、4.水土保持及防災設施、5.傳統建築、
    文物、埤塘及生態保育設施、6.閒置空間再利用、意象塑造、環境綠美化及景觀維護等設施、
    7.人行步道、自行車道、社區道路、溝渠及簡易平面停車場、8.公園、綠地、廣場、運動、文
    化及景觀休閒設施、9.污水處理、垃圾清理及資源回收設施、10.網路及資訊之基礎建設、11.
    其他經中央主管機關認定者。
## 圖6-1：永福社區整體規劃構想設施位置圖
## 第二節、建設項目用地合法性說明及解決方式
本計畫建設項目用地合法性依循農村再生條例為基本原則，針對永福社區規劃的各設施之土地使用分區、編定用地及公私有地權屬如下表所示。其中土地使用分區多為山坡地保育區，用地方面則以林業用地、農牧用地為主；公有地佔了多數，但因多數公有地已承租予私人必須和土地所有權人協商溝通取得土地，公有地則可以依循農村再生條例第十六條，直接配合計畫利用。
一、土地取得方式建議
本次建設項目用地合法性依循農村再生條例為基本準則，針對土地取得原則及方式如下列所述：
(一)產業環境面向規劃設計土地取得原則：
1.國有地
由權責單位與國有土地管理單位協調取得使用同意。
2.私有地
由鄉公所協調土地所有權人取得10年土地使用同意書。
(二)公共設施建設補助：
依農村規劃及再生條例第十二條－主管機關得對第九條第三項所定農村社區整體環境改善及公共設施建設予以補助；其種類如下：
1.農村社區內老舊農水路修建
2.農村社區照顧服務設施
3.自用自來水處理及水資源再利用設施
4.水土保持及防災設施
5.傳統建築、文物、埤塘及生態保育設施
6.閒置空間再利用、意象塑造、環境綠美化及景觀維護
  等設施
7.人行步道、自行車道、社區道路、溝渠及簡易平面停
  車場
8.公園、綠地、廣場、運動、文化及景觀休閒設施
9.污水處理、垃圾清理及資源回收設施
10.網路及資訊之基礎建設
11.其他經中央主管機關認定者
(三)公有土地取得方式：
依農村規劃及再生條例第十九條－農村社區範圍內各級政府管有之公有土地及農會、漁會、農田水利會、國營事業之土地，得配合農村再生計畫，實施空間活化再利用。
(四)私人土地取得方式：
依農村規劃及再生第二十一條－前條社區公約應依下列規定辦理後，報直轄市或縣（市）主管機關備查；社區公約變更時，亦同：
1.公共設施：經所涉公共設施所有權人，或其代表人或
        管理人全體同意
2.建築物：經所涉建築物所有權人全體同意
3.景觀：經所涉土地所有權人全體同意

前項土地或建築物所有權之繼受人，應於繼受前，向社區組織代表請求閱覽或影印社區公約，並應於繼受後遵守前項社區公約之一切權利義務事項。
第一項社區公約之訂定與變更程序、範本、公開閱覽之時間與地點、會議決議方式、異議處理、報備查程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
## 第三節、公共建設經營管理維護措施
中寮鄉永福社區除了為休閒農業區，又有遠近馳名的日月洞，估計每年至少有96217人次觀光客前來消費，因此相關設施及軟硬體服務品質的維持將更為重要，而將相關設施及軟硬體經營管理維護措施的管理重點措施及管理權責，作以下之表列：
表6-2：經營管理維護措施一覽表
項目	經營管理重點措施	管理權責
一、施工管理
(一)工地管理	1.設置統一樣式的施工標牌，標牌寫明工程名稱，建築面積，建築單位，設計單位，施工單位，工地負責人，開工日期，竣工日期等內容，並保持整潔完好。 / 2.場地設有規定的施工平面圖，並標示連絡名單。 / 3.施工現場應設排水措施，運輸道路暢通。 / 4.對施工現場的各種消防設施及急救器材應加強管理，定期進行檢查維修。 / 5.零散工料及時清理，保持施工現場的整潔乾淨。 / 6.保持內外隊伍施工現場材料堆放整齊，劃分責任區內無積水。	工程單位 / 監造單位
(二)環境保護措施	1.嚴格遵照噪音防制規定，晚上10：00以後不進行有噪音工作。 / 2.對噪音大的施工機械進行封閉圍擋隔音。 / 3.施工現場內場地和道路經常灑水濕潤，防止揚塵。 / 4.現場設沉澱池，施工用水經沉澱後再排入市政雨、污水管網系統。	工程單位 / 監造單位
二、安全維護
(一)危險地區	1.危險地區劃定及標示。 / 2.設立禁制、警告標誌或裝設護欄。 / 3.管制措施。 / 4.通告遊客週知。	中寮 / 鄉公所
(二)建築管理	1.建築物之合法使用及管理。 / 2.雜項工作物之合法使用及管理。 / 3.主管建築機關核准有效期間。	中寮 / 鄉公所
(三)消防安全	1.消防安全設備自行檢查及保養紀錄。 / 2.消防安全設備設置及維護保養情形。 / 3.消防安全設備檢修申報紀錄。（填寫最近檢修申報日期） / 4.是否遴用防火管理人、擬訂消防防護計畫書及定期實施自衛消防編組。	中寮 / 鄉公所
(四)緊急救難系統及意外事件處理	1.訂定緊急救護計畫，報地方主管機關備查。 / 2.定期辦理緊急救護訓練。 / 3.救護人員之配置情形。 / 4.設置常設救護站。 / 5.舉辦救難演習。（填舉辦日期） / 6.意外事件之處置及檢討對策。	中寮 / 鄉公所
(五)防範犯罪措施	1.與當地警察分局及分駐（派出）所建立通訊連絡裝置。 / 2.必要時裝置監視錄影設備。 / 3.犯罪防範宣導作為。 / 4.對於事件處理熟練程度。	中寮 / 鄉公所
(六)勞工安全衛生	1.勞工安全衛生辦理情形。 / 2.勞工安全衛生教育訓練辦理情形。 / 3.自主管理辦理情形。 / 4.承攬商安全管理。 / 5.發生意外事故處理情形。	中寮 / 鄉公所
三、設施維護管理
(一)指示標誌	1.妥設指示標誌。 / 2.內容正確適當。 / 3.字體清晰。	農會
(二)停車場	1.停車空間適當。 / 2.停車場保持平整。 / 3.標示明顯。	農會
(三)公廁	1.設有專人專責清潔維護，並有管理人員每日督導巡視。 / 2公廁整潔、無積水。 / 3.各項設備維護良好，無缺水或破損。 / 4.清潔工具妥善儲藏。	農會
四、環境整潔美化
(一)環境清潔	1.各住戶劃分清潔責任區域。 / 2.環境整潔，無堆放雜物。 / 3.水域保持清潔。 / 4.周圍環境整潔。 / 5.定訂社區公約	發展協會 / 社區居民
(二)垃圾處理	1.垃圾妥善處理。 / 2.定時清運。 / 3.實施垃圾分類。	社區居民
(三)植栽美化	1.區內植栽美化養護良好。 / 2.適時補植枯死花木。	社區居民
(四)污水 / 廢水	1.廢水、污水妥善處理。 / 2.污水處理設施有專人維護管理。 / 3.排水溝定期疏掃。	社區居民
(五)餐飲環境衛生	1.食品標示、餐飲衛生符合法令規定。 / 2.廚房應維持整潔衛生。 / 3.服務人員應注意衛生。 / 4.各項器具應合衛生標準。	當地餐飲業者
四、觀光遊憩事業業者管理(餐廳、民宿、遊憩設備租賃)
(一)投保公共意外責任保險額度	1.投保公共意外責任保險額度是否符合法令規定。 / 2.將每年度投保之責任保險證明文件，報請地方觀光主管機關備查。 / 3.保險單有效期間。	農會
(二)業者經營管理	1.將觀光遊樂業專用標識懸掛於入口明顯處。 / 2.對其僱用之從業人員，實施職前及在職訓練。 / 3.對觀光遊樂設施之管理、維護、操作、救生人員實施訓練，作成紀錄。 / 4.派員參加主管機關辦理管理、維護、操作、救生人員之專業訓練。 / 5.針對前年度考核委員所提缺失及建議事項，改善情形。 / 7.針對前年度地方觀光主管機關上、下半年定期檢查缺失事項，改善情形。 / 8.整體硬體設施及空間品質。	農會
五、遊客服務
(一)服務櫃檯	1.設置地點適當。 / 2.按時開放服務遊客。 / 3.專人服務態度良好。 / 4.服務態度親切。 / 5.網路服務。	農會
(二)解說牌	1.設置位置及數量適當。 / 2.解說內容正確詳實。 / 3.隨時維修清理。	農會
(三)解說資料	1.充分提供遊客使用。 / 2.適時更新、編印精良。	農會
(四)消費資訊與權益	1.商品應公開標價，價格合理。 / 2.設置消費者服務專線。並標示全國消保專線：1950。 / 3.妥適處理消費者申訴案件。 / 4.營業時間、收費、服務項目、遊園及觀光須知、保養或維修項目應在適當明顯處所公告。 / 5.依公告規定之定型化契約應記載或不得記載之事項辦理。	農會
(五)服務制度	1.取得相關品質服務認證或建立服務安全及品質管控機制。 / 2.服務標準作業流程。	農會

## 第四節、土地使用管制與管理措施
永福社區皆為非都市土地，非都市土地主要依據區域計畫法及非都市土地使用管制規則等相關法規之規定。依核定計畫編定各種使用地，以資源為導向之使用分區，如特定農業區、一般農業區、山坡地保育區、森林區、河川區等，不涉及土地使用開發行為，經各該目的事業主管機關依法核定用途者，分別依其核定用途編定之；但如涉及開發行為，其開發類別達非都市土地使用管制規則第12條第2項所定規模者，應先徵得區域計畫擬定機關審議同意；以開發設施為導向之使用分區，如工業區、鄉村區、風景區、特定專用區等，經區域計畫擬定機關審議同意者，得依其核定用途編定之。
一、管制法令
（一）依非都市土地使用管制規則第4條規定，非都市土地之使用，除國家公園區內土地，由國家公園主管機關依法管制外，應按其編定使用地之類別管制之。
（二）違反區域計畫法第15條第1項之管制使用土地者，依照民國89年1月26日修訂後區域計畫法第21條規定，由該管直轄市、縣（市）政府處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀。經限期變更使用等而不遵從者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施。又修正後同法第22條規定不依限變更土地使用或拆除違章建築物恢復土地原狀者，除依行政執行法辦理外，並得處6個月以下有期徒刑或拘役。
二、容許使用之管制
（一）為落實編定管制之功能，並充分發揮土地利用之潛力，經編為某種使用之土地，依照非都市土地使用管制規則第6條規定，應按其容許使用的項目使用，但其他法律有禁止或限制使用之規定者，依其規定。例如編定為農牧用地，依照非都市土地使用管制規則規定，雖容許興建農舍，惟依水利法規定如屬河川區域之土地，仍不許申請建築農舍。
（二）各種使用地的容許使用細目及附帶條件之程序、標準，於內政部民國93年12月20日修正頒布非都市土地容許使用執行要點中規定。依照非都市土地使用管制規則及上開執行要點之規定，非都市土地編定為18 種使用地，按其性質分類，有多種容許使用之項目；每一項容許使用項目，可再分為多種許可使用細目。
（三）原有使用或原有建築物不合土地使用分區規定者，在政府令其變更使用或拆除建築物前，依同規則第8條規定，得為從來之使用。此所謂從來之使用，仍限於合法使用。
（四）臨時使用：依據非都市土地使用管制規則第6條第1項增列但書規定，符合以下要件之土地得申請做臨時性使用：A.中央目的事業主管機關認定為重大建設計畫所需之臨時設施、B.徵得用地之中央主管機關及相關機關之同意、C.地政機關於土地登記簿標示部加註臨時使用用途及期限、D.中央目的事業主管機關及縣市政府負責監督。
三、土地使用強度管制
非都市土地依法編定為可建築使用者，其使用強度依非都市土地使用管制規則第9條及實施區域計畫地區建築管理辦法之規定，對建築使用之建蔽率、容積率均有管制，詳見表6-7。
（一）經區域計畫擬定機關核定之工商綜合區土地使用計畫而規劃的特定專用區，區內可建築基地經編定為特定目的事業用地者，其建蔽率及容積率依核定計畫管制。
（二）經主管機關核定之土地使用計畫，其建蔽率及容積率低於前開規定者，依核定計畫管制之。前開規定以外使用地之建蔽率及容積率，由各使用地之中央主管機關會同建築管理、地政機關訂定之。
（三）甲種建築用地、乙種建築用地、丙種建築用地、丁種建築用地、窯業用地、交通用地、遊憩用地、墳墓用地及特定目的事業用地等九種使用地之建蔽率及容積率之上限，但縣市政府得報內政部備查視實際需要酌予調降。
（四）前述以外農牧用地等9種使用地，其編定雖不以建築使用為主，惟申請容許使用項目涉及建築行為者，其建蔽率及容積率，應請使用地之中央主管機關會同建築管理、地政機關，就容許使用項目性質訂定規範。
表6-3：非都市土地各使用地建蔽率及容積率彙整表
使用地類別	建蔽率（％）	容積率（％）
甲種建築用地	60	240
乙種建築用地	60	240
丙種建築用地	40	120
丁種建築用地	70	300
窯業用地	60	120
交通用地	40	120
遊憩用地	40	120
墳墓用地	40	120
特定目的事業用地	60	180

資料來源：非都市土地使用管制規則第9條
四、土地使用之檢查及管制機關
非都市土地使用之檢查，係由當地鄉（鎮、市、區）公所隨時檢查是否依編定使用，若為經目的事業主管機關核定計畫編定、變更編定或同意使用者，目的事業主管機關應檢查其是否依原核定計畫使用。
（一）非都市土地使用之檢查，由當地鄉（鎮、市、區）公所隨時檢查是否依編定使用。
（二）依目的事業主管機關核定計畫編定、變更編定或同意使用者，目的事業主管機關應檢查是否依原核定計畫使用。
（三）其有違反編定使用或未按計畫使用者，鄉（鎮、市、區）公所應即報請直轄市或縣（市）政府處理，或由目的事業主管機關會同有關機關處理。
（四）縣（市）政府對違反使用之處理，除應成立聯合取締小組定期查處外，其內部分工依非都市土地使用管制規則第55條規定，違反本規則同時違反其他特別法令規定者，由各該法令主管機關會同地政機關處理。
有違反編定或未按計畫使用者，鄉（鎮、市、區）公所應即報請直轄市或縣（市）政府對違反使用土地予以處理，或由目的事業主管機關會同有關機關處理。
## 第五節、農村再生景觀維護計畫
農村不僅是農民生產與居住的場所，也是大多數非農民的生活空間。農業生產已不是農村的主要目標；除農民外，更應考量到非農民的生活空間，因此在農村進行整體環境改善、公共設施建設、個別宅院整建等，應結合各層面之考量，研擬農村再生景觀維護計畫，進而美化農村景觀，提升農村居住及人文品質。
由於自然與人文等因素的差異性，因此形成了農村社區的景觀上的多樣風貌。而一般凌亂的農村景觀，多主要是因為刻板的建築物與綠美化不足、建築物群發展失控、雜亂無章所致；應強調農村景觀之保存與維護，逐步找回原有農村之美。
永福社區內自然景觀相當豐富多樣，人文景觀亦有可觀之處，如何保持既有環境特色、採取低限度之改善，但又能創造出特有之景觀意象，為本規劃之重點。
永福社區的價值在於豐富的產業及自然生態所交疊而成的架構，因此短期內進行保育以維持其現有的生態環境，在長期則宜適當的復育原始的景觀風貌；因此除了將現有的產業進行整合規畫，劃定優先觀光區並擬定未來復育的準則，並應考量其周邊的發展行為，彈性調整空間功能。
一、永續經營共識
未來環境維護管理及相關設施等，可由農村再生顧問師與永福社區發展協會協助，而社區居民應具自發性之積極配合，共同維護相關建設與設施，確保環境及相關建設能永續發展。
（一）維護並保存生態環境品質。
（二）導入生態旅遊及體驗經濟導向，使地主能由土地獲得經濟利益，俾使土地能持續創造收入。
（三）適當保全當地景觀及生態品質。

二、景觀完整性與一致性
未來興建之景觀設施及相關開發建設，其高度應以不破壞天際線之連續性，確保山形地貌景觀特質的完整性為原則。且開發上應以不對社區環境造成重大改變為原則，於各建設點所選用之造型與色彩，應配合整體環境風格、避免量體過大，造成突兀之視覺焦點；盡量以統一之材料種類、規格大小、色彩及設置方式等，以強化社區意象。
三、加強景觀價值觀念的宣導
藉由宣導課程的講解，培養永續經營人力，並強化社區居民景觀價值之觀念，提升社區居民對環境景觀改善的意願、配合度以及後續景觀維護管理等。並推廣義務工作制度，引導社區居民以實際行動協助社區宣導有關景觀維護與環境改善之概念，以培訓活動的研習提昇志工專業化的才能，建立社區居民參與環境整潔及綠美化成果維護與管理機制。
四、生態景觀保育與維護
選擇正確之生態復育手法，採用能與原有環境相配合之人工或自然材料，讓其在色彩、質感及空間尺度上皆能與現地環境相配合，並讓生態得以儘速復原，使環境景觀得到適當維護。
五、後續景觀維護管理
優質的景觀設施可提供居民的生活品質與環境景觀，但有賴於管理與維護才能延長使用期限，以有效的人力經費去管理這些設施，勝於一再的汰換設施，避免浪費資源公有設施可由地方政府或公所進行，卻受限於人力資源及經費的分配，效益有限，但社區能提供人力，配合公部門之經費，則可達到完善的效果，故應以社區力量為主，以發展協會進行運作，制定公約，對於社區公共設施與環境等建立積極維護管理機制，並制定簡易的罰則，增加公約之約束力，同時亦增加社區維護管理經費。

## 第六節、社區公約擬訂
永福社區管理維護公約說明
一、本類社區公約之宗旨：
為社區內公共設施之管理與維護，以及整體社區景觀風貌之美化，涉及社區居民對社區內公營造物之管理維護義務，及部分社區內私人財產（如建築物、農、土地、植裁）等之強制性變更與使用限制。
二、本類社區公約：
由簽署人全體同意簽署後，向法院登記，並報請主管機關備查後生效；其效力及於全體簽署人。
三、本類社區公約重點：
在於社區居民行為之規範、社區管理組織之管理維護權限與義務之設定與權限之劃分。
表6-4：永福社區公約彙整表
條 文	說 明
第一條 永福社區為創造本社區整體風貌，特依農村再生條例第十七條訂定公約條款如下，本公約全體簽署人均有遵守之義務。
第二條 本公約所定施行範圍如下： / 一、南投縣中寮鄉永福村 / 二、規劃面積約824,4204m2	二重溪與後寮溪段範圍 / 永福村永福社區第1-8鄰、11-17鄰
第三條 下列人員應遵守本公約規定： / 一、與本社區共同生活之人。 / 二、本公約於第二條所定範圍內之所有之房舎與土 / 地之承租人或購買人。 / 三、其他實際使用第二條所定範圍內之所有之房舎 / 與土地之人。
第四條 本社區為管理維護前條所定範圍內景 / 觀，永福社區發展協會為管理單位（以下 / 簡稱社區發展協會），本協會之職權如下： / 一、第五條、第六條、第七條建築物營造、修 / 繕及廣告招牌之協調。 / 二、社區內所有公共設施（軟、硬體）之管理 / 維護。
第五條 社區發展協會之組成如下： / 一、社區理事長一名，由簽署人互選一人擔任。 / 二、社區總幹事一名，由簽署人互選一人擔任。 / 三、社區理事十五名，由由簽署人互選擔任。 / 四、監事三名，，由簽署人互選一人擔任。 / 有下列情形之一者，不擔出任前項社區發展協會幹部： / 一、犯詐欺、背信、侵占罪或違反工商管理法令， / 經受有期徒刑一年以上刑期之宣告，服刑期滿 / 尚未逾二年者。 / 二、曾服公職虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚 / 未逾二年者。 / 三、受破產之宣告，尚未復權者。 / 四、有重大喪失債信情事，尚未了結或了結後尚未 / 逾二年者。 / 五、無行為能力或限制行為能力者。	係參考南投縣中寮鄉永福社區發展協會組織章程第三章第十四條規定。
第六條 前條社區發展協會應依下列規定召開： / 一、社區理事長應每月召開社區會議乙次。 / 二、有第六條、第七條、第八條應審核事項，及發 / 生重大事故有及時處理之必要時，主任委員應 / 儘速召開臨時管理委員會會議。 / 前項社區會議應有○○（全體／過半數／三分之一等）以上之委員出席參加，其討論事項應經出席委員○○（全體／過半數以上等）之決議通過。 / 四、依章程規定，每半年招開會議一次。
第七條 為充裕本社區景觀管理上必要之經費，本公約簽署人應向管理委員會繳交下列款項： / 一、公共基金。 / 二、管理費。 / 三、清潔費（如道路、公園設施等）。 / 四、其他費用。 / 五、綜合上述費用，每年繳交200元。
第八條 本社區居民及非本社區民眾，不得於第二條設施內從事下列行為： / 一、妨害公共安寧之行為。 / 二、酗酒泥醉、攜帶危險物品、鬥毆滋事，妨害公 / 共秩序之行為。 / 三、攜帶寵物，製造園區髒亂 / 四、赤身露體、隨地便溺或其他不檢行為 / 五、未經許可兜售商品、出租兒童遊樂器具 / 六、隨地拋棄果皮、紙屑、其他廢棄物或傾倒廢 / 土 / 七、不得於公共空間曝曬衣物或其他物品 / 八、妨害風化或賭博之行為 / 九、烤肉、攀折花木、損壞草坪或基地內之設施 / 十、在公共設施上書刻或張貼 / 十一、散發廣告傳單或宣傳品 / 十二、未經許可而駕車或違規停放車輛 / 十三、不依規定使用設施足生安全之虞 / 十四、其他法令禁止或限制事項 / 管理委員會發現本社區民眾有前項之行為，得予勸導後制止，其已致毀損社區景觀者應予追償，屬故意破壞者並應即通知警察機關依法偵辦。
第九條 本社區居民違反前條規定致毀損景觀 / 者，應負賠償責任，其基準如下： / 一、毀損社區特有或珍稀樹木、設施，應以專案辦 / 理估價。 / 二、毀損第三條第一款公共設施者，賠償金額依該 / 設施應賠償回復原狀所需僱工購料之全部費 / 用。
第十條 第二條範圍內各項設備、設施及環境整 / 潔，如有損壞或髒亂，其所有人及本社區 / 居民應配合通報隨時修護及整理。
第十一條 非本社區居民於第二條所定範圍內從 / 事集會、展覽、演說、表演或其他使用 / 者，應填具申請書，記明用途及時間向 / 管理委員會申請，經核准並書立切結 / 書、繳清保證金及清潔費後始得使用。 / 前項場地費用如下： / 一、保證金：新臺幣一千元。 / 二、清潔費（含水電）：新臺幣二千元。
第十二條 前條申請使用人從事前條活動，致毀損 / 第二條所定範圍之公共設施或景觀者，， / 賠償金額依該設施應賠償回復原狀所需 / 僱工購料之全部費用。
第十三條 申請使用人應於使用期滿後回 / 復原狀，並檢附回復原狀照片報請管理委 / 員會查驗合格後，無息退還保證金。 / 申請使用人有前條之情事者，管理委員會 / 得代為回復原狀，其費用由保證金支付， / 保證金不足時，申請使用人應補足。
第十四條 管理委員會為創造本社區整體風貌，得 / 對第二條所定範圍內公共設施及私人建 / 築物，進行必要之管理維護工作。 / 前項管理維護工作，其為有利於所有人，且並不違反所有人明示或可得推知之意思者，管理委員會為所有人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求所有人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害。 / 前項管理委員會之管理維護工作違反所有人明示或可得推知之意思，係為除該設施使用者或本社區居民之生命、身體或財產上之急迫危險者，管理委員會仍有前項之請求權。	民法第176條第一項:「管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害。 / 民法第176條第二項:第一百七十四條第二項規定之情形，管理人管理事務，雖違反本人之意思，仍有前項之請求權。」
第十五條 第二條所定範圍之管理維護事項，本公 / 約未規定者，得授權社區發展協會另訂 / 使用規則。
第十六條 本公約經向法院登記後，報請主管機關 / 核備之日起生效，修正或廢止時亦同。

## 第七節、十年經費需求
以下將分述三期（100年－109年）計十年之各投資項目及經費，由表6-5概估十年經費，永福社區農村再生建設第一期（100-102年度）經費為36,879,600元，第二期（103-105年度）經費為24,291,300元，第三期（106-109年度）經費為23,717,000元，三期十年總經費為84,887,900元。各年度之建設細項內容、分期位置圖及經費概估請參見表6-6至6-8、圖6-2至6-4。

表6-5：100年至109年度兩大類型建設計畫經費統整表
年度	硬體建設	軟體活動	合計
100-102	35,849,600	1,030,000	36,879,600
103-105	22,071,300	2,220,000	24,291,300
106-109	22,687,000	1,030,000	23,717,000
總計	84,887,900

表6-6：100-102年度實施項目明細及經費需求表

圖6-2：100-102年度第一期構想設施位置圖
表6-7：103-105年度實施項目明細及經費需求表

圖6-3：103-105年度第二期構想設施位置圖
表6-8：106-109年度實施項目明細及經費需求表

圖6-4：106-109年度第三期構想設施位置圖

表6-6：第一期100-102年度實施項目明細及經費需求表	6-24
表6-7：第二期103-105年度實施項目明細及經費需求表	6-錯誤：找不到參照來源7
表6-8：第三期106-109年度實施項目明細及經費需求表	6-31